Vergadering 09/02/2015

# Aanwezig:

* Oualid
* Lenny
* Eric
* Tom
* Wouter

# Spreekpunten

* Voorstellingproject: **Tom**
* Prioriteiten: Als eerste zal de analyse en de databank moeten worden gemaakt. De website heeft zo snel mogelijk data nodig daarom zo snel mogelijk een admin page creëren waar de wetenschappers de databank kunnen vullen. Zodat dit simultaan kan lopen met het design van de frontend.
* Technologie: Java, javascript, ajax, mysql
* Hibernate, JPA, JDBC

Discussie welke de voordelen zijn nog niet beslist welke we gaan gebruiken

* Communicatie: Deze zal verlopen via Skype en email.
* Versie beheer: Gekozen voor Github in private beheer. Tom zal deze opzetten en de medewerkers toevoegen
* Databank: Zal gemaakt worden door Tom & Oualid. Tom zal contact opnemen met de opdrachtgever om de nodig velden te bepalen.
* Analyse: Deze zal gemaakt worden door Wouter & Eric
* Admin frontend: Lenny

Volgende vergadering 13/02/2015