Vergadering 09/03/2015

# Aanwezig:

* Oualid
* Lenny
* Eric
* Tom
* Bert
* Tom Verbesselt (docent)

# Evaluatie

* Unique field validator:  
  Deze is toegevoegd waar nodig, alles staat op punt.
* Voorbeeld html pagina’s:  
  Deze zijn gemaakt geweest, goedgekeurd en opgestuurd.
* Knel puntjes design adminapp:  
  Alle feedback werd verwerkt en design staat op punt.
* DaOrganism:  
  Volledig functioneel en toetst aan de verwachtingen van de adminapp.  
  Verdere methodes moeten toegevoegd worden voor de bezoekers website.
* Final version analyse:  
  Deze is nog niet gemaakt. Er werd beslist om deze later te voltooien aangezien we andere prioriteiten hebben.
* Deadline adminapp 28feb:  
  Not on time. De release kreeg een week vertraging wegens langdurige laatste hand en deployment problemen.
* Bugreporting:  
  Functionaliteit hiervoor werd toegevoegd aan de header van de admin page. Hiermee kunnen ze een beschrijving van het probleem doormailen naar een, speciaal daarvoor aangemaakte, gmail account.

Problemen

* Organism ddl’s:  
  Bij het inserten van een organismen blijven na afloop de ddl’s gevuld. Deze zouden gereset moeten worden. **Lenny** bekijkt dit

Spreekpunten sprint 3

* Requirements van de website:  
  Onduidelijkheden rond de functionele en esthetische vereisten van de bezoeker’s website. Deze zouden zo snel mogelijk verfijnt moeten worden. **Tom** probeer een meeting met Filip te plannen. **Eric**, **Lenny** en **Bert** maken een voorbeeldversie van de looks & feels. Deadline: Zo spoedig mogelijk.